Ex1:
User Story: Tạo công việc mới
Vai trò: Người dùng
Mục đích: Là người dùng muốn tạo công việc mới
Giải thích: Để có thể theo dõi tiến độ công việc

Ước lượng Story Point: 5 điểm

Lý do:

- Cần thiết kế giao diện form tạo công việc (tiêu đề, mô tả, ngày hết hạn, ưu tiên…).

- Cần xử lý logic backend (nhận dữ liệu, lưu vào database, kiểm tra hợp lệ).

- Cần tích hợp API giữa frontend – backend.

- Cần hiển thị thông báo và cập nhật danh sách công việc sau khi tạo.

- Cần kiểm thử nhiều trường hợp nhập liệu.

Ex2:

Ước lượng User Story: “Thanh toán đơn hàng”

User Story: Thanh toán đơn hàng
Vai trò: Người dùng
Mục đích: Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng
Giải thích: Để hoàn tất việc mua sắm và nhận sản phẩm

Ước lượng Story Point: 8 điểm

Lý do:

Tính năng “Thanh toán đơn hàng” khá phức tạp vì liên quan đến nhiều thành phần, tính bảo mật, và tích hợp thanh toán. Đây là mức phức tạp cao hơn “Tạo công việc mới”, nhưng chưa đến mức cực kỳ khó (13 điểm).

Ex3:

User Story: tạo giỏ hàng

Vai trò: khách hàng

Mục đích: tạo giỏ để thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng

Giải thích: Muốn xem danh sách các sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng, có thể xem chi tiết thông tin từng sản phẩm cần mua.

Điểm Story Point ước lượng

+ Mỗi thành viên chọn 1 Story Point trong dãy số Fibonaci

+ Sau khi các thành trong nhóm chọn, thì sẽ thảo luận để lấy kết quả Story Point cuối cùng:

- Lấy kết quả Story Point trung bình

- Lấy kết quả đc nhiều người chọn nhất, trong trường hợp có 2 hoặc nhiều Story Point được nhiều người chọn nhất, trong trường hợp có 2 hoặc nhiều Story Point bằng điểm nhau thì sẽ chọn các có độ phức tạp cao hơn

Ex4:

User Story: tạo tính năng đăng nhập

Vai trò: Khách hàng
Mục đích: Đăng nhập vào hệ thống ngân hàng trực tuyến
Giải thích: Muốn truy cập tài khoản, xem số dư, thực hiện chuyển tiền và các giao dịch ngân hàng một cách an toàn.

Điểm Story Point ước lượng

1. Mỗi thành viên chọn 1 Story Point trong dãy số Fibonacci

Bảng chọn Story Point của từng thành viên

| Thành viên | Điểm chọn |
| --- | --- |
| An | 8 |
| Bình | 5 |
| Mai | 8 |
| Huy | 5 |
| Linh | 5 |

2. Sau khi tất cả thành viên chọn → thảo luận để lấy kết quả Story Point cuối cùng

Kết quả Story Point cuối cùng: 5 điểm

Giải thích lý do đồng thuận

- Mặc dù backend và QA đánh giá có các yếu tố bảo mật phức tạp, nhóm PO xác định trong phạm vi User Story hiện tại chỉ bao gồm đăng nhập cơ bản (username/password) + OTP một lần, không bao gồm toàn bộ hệ thống bảo mật chuyên sâu.

- Vì vậy nhóm đồng ý chọn mức 5 điểm → độ phức tạp trung bình, phù hợp với quy mô tính năng đăng nhập chuẩn của một ứng dụng ngân hàng giai đoạn đầu.

Ex5

1. Ước lượng bằng Story Points

Nhóm sử dụng dãy Fibonacci: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21

Product Backlog mẫu

| User Story | Mô tả | Story Points |
| --- | --- | --- |
| US01 – Tạo giỏ hàng | Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 5 |
| US02 – Đăng nhập | Cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng | 5 |
| US03 – Xem chi tiết sản phẩm | Cho phép xem đầy đủ thông tin sản phẩm | 3 |
| US04 – Thanh toán | Cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng | 8 |

- Mỗi Story Point thể hiện độ phức tạp, rủi ro, và effort tương đối, không phải số giờ.

2. Ước lượng bằng Planning Poker

Nhóm tổ chức 1 buổi họp Planning Poker.

Ví dụ: Đánh giá User Story “Đăng nhập hệ thống ngân hàng”

| Thành viên | Chọn SP |
| --- | --- |
| An | 8 |
| Bình | 5 |
| Mai | 8 |
| Huy | 5 |
| Linh | 5 |

Kết quả:

- Điểm được nhiều người chọn nhất: 5

- Vì vậy Story Point cuối cùng: 5

3. Xác định mục tiêu Sprint

Sprint Goal:

“Hoàn thành tính năng giỏ hàng và chức năng đăng nhập.”

Sprint Goal phải:
Ngắn gọn
Tập trung
Hỗ trợ mục tiêu sản phẩm
 Có thể đạt trong thời gian Sprint (thường 1–2 tuần)

4. Lập kế hoạch phân chia công việc

User Story: Tạo tính năng giỏ hàng (5 SP)

Tasks:

- Thiết kế giao diện giỏ hàng (UX/UI)

- API thêm/xoá/cập nhật sản phẩm trong giỏ

- Xử lý logic giỏ hàng (frontend)

- Lưu giỏ hàng cho khách và người dùng đăng nhập

- Kiểm thử: thêm–xoá–cập nhật–merge giỏ hàng

User Story: Đăng nhập (5 SP)

Tasks:

- Thiết kế UI màn hình login

- API đăng nhập + kiểm tra thông tin

- Tích hợp OTP đơn giản

- Xử lý thông báo lỗi (sai mật khẩu, tài khoản khoá…)

- Kiểm thử chức năng đăng nhập

Nguyên tắc phân chia tasks

- Mỗi task nhỏ hơn 1 ngày làm việc

- Không phân task theo vai trò (UI/Backend/QA), mà phân theo nghiệp vụ cần hoàn thành

- Tasks phải có kết quả rõ ràng: Done/Not Done

5. Sử dụng Velocity để dự báo khả năng hoàn thành Sprint

Ví dụ Velocity Sprint trước:

- Sprint 1: 12 SP

- Sprint 2: 14 SP

- Sprint 3: 13 SP

Velocity trung bình:
(12 + 14 + 13) / 3 = 13 Story Points

→ Nhóm dự đoán có thể xử lý khoảng 13 SP cho Sprint tiếp theo.

6. Áp dụng Velocity vào kế hoạch Sprint hiện tại

Tổng SP cần làm:

- Giỏ hàng: 5 SP

- Đăng nhập: 5 SP

- Xem sản phẩm: 3 SP
→ Tổng = 13 SP

Kết luận:
- Khớp với Velocity → Nhóm hoàn toàn có khả năng hoàn thành Sprint.
- Sprint Plan hợp lý và không quá tải.

Ex6:

| User Story | Task | T-shirt Size | Giải thích size |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | -Thiết kế form tạo công việc -Xây dựng API lưu công việc vào cơ sở dữ liệu -Hiển thị thông báo khi tạo thành công/thất bại -Kiểm thử tính năng công việc | Medium | -Độ phức tạp vừa phải khi mỗi task riêng lẻ không quá khó -Để hoàn thành thì cần ít nhất 2-3 ngày nên không phải small |
| Chỉnh sửa và xóa công việc | -Thiết kế giao diện danh sách công việc với nút chỉnh sửa và xóa -Xây dựng API cho chỉnh sửa công việc -Xây dựng API cho xóa công việc -Hiển thị thống báo khi chỉnh sửa hoặc xóa thành công/thất bại -Kiểm thử tính năng chỉnh sửa và xóa | Medium | Giống với user story 1 thì chỉ cần kết hợp backend và frontend nên không quá phức tạp |

Ex7:

Chia nhỏ các task:

| Task | Mô tả | Lý do | T-Shirt Size |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo form đăng ký gồm các trường:tên,email,mật khẩu,xác nhận mật khẩu | Đây là bước cơ bản để người dùng nhập dữ liệu | Small |
| Validate dữ liệu | Kiểm tra các dữ liệu nhập(email,mật khẩu,xác nhận mật khẩu) | Kiểm tra dữ liệu người dùng và ngăn lỗi trước khi đưa lên sever | Small |
| Xây dựng API backend | Lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu | Lưu dữ liệu | Medium |
| Kết nối frontend với API | Gửi dữ liệu tới backend và xử lý phản hồi | Đảm bảo dữ liệu chính sác và an toàn | Medium |
| Hiển thị thông báo cho người dùng | Thông báo thành công hoặc thất bại | Giúp người dùng biết kết quả đăng ký | Medium |
| Kiểm thử tính năng đăng ký | Thực hiển kiểm tra các luồng | Đảm bảo User Story hoạt động đúng | Small |

-Lý do lựa chọn các task

- Các Task được chia dựa theo cá bước phát triển :Thiết kế giao diện,xử lý dữ liệu,kết nối api,thông báo và kiểm thử

- Mỗi task có thể hoàn thành trong vòng 1 -2 ngày và không quá phực tạp

- Khi hoàn thành tất cả thì User Story được hoàn thành đầy đủ

Ex8:

-Tính velocity của nhóm

Velocity sp1: 5+8=13

Velocity sp2: 13+5=18

-Tính velocity trung bình

(13+18)/2=16

- Sử dụng Velocity để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo

Nhóm có thể hoàn thành khoảng 16 Story Points trong Sprint tiếp theo.

Khi chọn User Stories cho Sprint, tổng Story Points không nên vượt quá 16.

Ex9:

1. Story Points

Lựa chọn User Story sau để ước lượng:

US-01 – Tạo công việc mới

“Là người dùng, tôi muốn tạo một công việc mới có tiêu đề, mô tả và hạn hoàn thành.”

Ước lượng: 5 Story Points

Giải thích dựa trên bảng đánh giá Story Point:

- 5 SP tương ứng mức trung bình, rủi ro vừa

- Chức năng có nhiều bước: tạo form, nhập dữ liệu, validate, lưu dữ liệu, phản hồi người dùng

- Logic vừa phải, không quá phức tạp nhưng không đơn giản như 1–2 SP

- Phù hợp mô tả trong bảng: "Nhiều bước hơn, có logic nhưng chưa phức tạp"

=> Vì vậy 5 SP là phù hợp nhất cho User Story này.

2. Planning Poker

Sử dụng kỹ thuật Planning Poker để ước lượng các User Stories sau:

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-01 | Tạo công việc mới |
| US-02 | Hiển thị danh sách công việc |
| US-03 | Chỉnh sửa công việc |
| US-04 | Xóa công việc |
| US-05 | Đánh dấu hoàn thành |

Giả định có 3 người tham gia:
 Product Owner (tôi), Dev A, Dev B.

Kết quả Planning Poker – Vòng 1

| User Story | PO | Dev A | Dev B |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | 5 | 8 |
| US-02 | 5 | 8 | 8 |
| US-03 | 8 | 13 | 8 |
| US-04 | 2 | 3 | 2 |
| US-05 | 1 | 2 | 1 |

Thảo luận điểm khác biệt

- US-01: Dev B chọn 8 SP vì lo nhiều lỗi validate và UI. Nhưng vì đây là chức năng quen thuộc, rủi ro không cao nên nhóm thống nhất 5 SP.

- US-02: Cả Dev A và Dev B đều ước lượng 8 SP vì có nhiều trường hợp như lọc, tìm kiếm, render lại danh sách. Nhóm làm theo mức này.

- US-03: Dev A lo ngại nhiều rủi ro (13 SP). Sau khi thảo luận, xác định mức phức tạp trung bình–phức tạp, nên thống nhất 8 SP.

- US-04 và US-05: Đều là công việc nhỏ → thống nhất điểm thấp 1–2 SP.

Kết quả cuối cùng sau Planning Poker

| User Story | SP |
| --- | --- |
| US-01 | 5 |
| US-02 | 8 |
| US-03 | 8 |
| US-04 | 2 |
| US-05 | 1 |

Tổng Story Points của toàn bộ Backlog: 24 SP

3. Áp dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint

Giả sử Velocity của nhóm là:

Velocity = 10 Story Points / Sprint

Mục tiêu: chọn các User Stories sao cho tổng ≤ 10 SP.

Sprint Goal

Hoàn thiện các chức năng cơ bản để người dùng có thể tạo và quản lý công việc ở mức nền tảng.

Sprint Backlog đề xuất (dựa trên Velocity = 10 SP)

| User Story | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US-01 – Tạo công việc mới | 5 | Quan trọng nhất |
| US-04 – Xóa công việc | 2 | Công việc nhỏ, dễ thực hiện |
| US-05 – Đánh dấu hoàn thành | 1 | Tăng giá trị cho người dùng |
| US-02 – Danh sách công việc (phần hiển thị cơ bản) | 2 | Chia nhỏ từ 8 SP |

Tổng = 10 SP (đúng Velocity)